附件：

四川南江矿业集团有限公司南江县竹坝铁矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况

四川南江矿业集团有限公司南江县竹坝铁矿位于四川省南江县柳湾乡，矿区至南江县城公路里程48km，为在生产矿山。项目区划定矿区范围面积：0.154 km2。剩余服务年限23.5年，设计开采规模为20万t/a，开采方式为地下开采。

方案对矿山各评估单元进行了现状与预测评估；矿山地质环境保护与预防措施主要有截排水沟（已建）、拦渣坝（已建）、及监测预警等；矿山占用土地为集体所有，不涉及基本农田，矿区临时占地23.7486hm2，复垦区面积23.7486hm2，复垦责任范围面积23.7486hm2，复垦土地类型为茶园、有林地、其他林地、采矿用地、农村宅基地等。在矿山开采结束后，临时用地复垦后可全部返还原土地权属人。

本方案总体部署为生产完后进行复垦措施。在矿山开采期间同步开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。结合矿山开采进度，地质环境保护与土地复垦工作计划每5年为一个阶段，共分为5个阶段。

该方案总投资为677.15万元，其中矿山地质环境保护与恢复治理工程费用为235.51万元；土地复垦工程费用为441.64万元，单位投资为12397.64元/亩。